Americana, 26 de agosto de 2019

**Termo de Abertura de Projeto**

**1**- Título do Projeto: Sistema de gestão de oficinas.

**2**- Escopo do Projeto: Desenvolver um sistema em C# que auxilie uma oficina a gerar orçamentos, e manter um cadastro de clientes, histórico de serviços, e controle de caixa e estoque.

**3**- Patrocinador do Projeto: Everton Francis da Silva (Proprietário da oficina).

**4**- Representante da Equipe: Thiago Todero Sartore.

**5**- Equipe do Projeto: Giovani Rosim Bassani, Jair Antônio Montanheiro Junior, Marcio Aparecido Barbosa Filho, Thiago Todero Sartore.

**6**- Descrição do Projeto: O sistema tem como objetivo, auxiliar as tarefas administrativas e operacionais da organização, tais como, geração de orçamentos, controles de estoques, cadastro e histórico de clientes e fluxo de caixa.

**7**- Objetivo do Projeto: O projeto tem como objetivo a reestruturação de uma oficina de monoblocos para uma oficina de serviços gerais, tais como alinhamento e balanceamento, revisões, troca de óleo e freios, etc. Para isso a equipe precisará obter informações sobre diversas questões, como preços de ferramentas para os serviços e o desenvolvimento de um site para divulgação e adesão de novos clientes.

**8**- Restrição do Projeto: Necessário o cliente ter uma conta de email.

**9**- Premissas do Projeto: Necessidade de organização e agilidade nos processos organizacionais.

**10**- Entregas principais com datas:

09/08/2019 – Apresentação da disciplina, regulamentos e datas importantes

30/08/2019 – Desenvolvimento Cap.1 e Cap.2 + reunião de acompanhamento

06/09/2019 – Entrega 1 – p.09 do manual

20/09/2019 - Desenvolvimento Cap.3 + reunião de acompanhamento

27/09/2019 - Entrega 2 – p. 10 do manual

18/10/2019 – Desenvolvimento Cap.3, Cap.4 e Conclusão + reunião de acompanhamento 25/10/2019 – Entrega 3 – p.10 do manual 0

1/11/2019 – Revisão e reunião de acompanhamento com todos os grupos

08/11/2019 – Preparação para a apresentação do 1o Exame de Qualificação

22/11/2019 – Correção pós banca e ajustes.

29/11/2019 – Entrega da versão final corrigida [monografia, anexos, software e outros]. 06/12/2019 – Esclarecimentos de dúvidas e devolutivas.

13/12/2019 – Encerramento.

**11**- Exclusão do Projeto: Aplicável somente a uma oficina.

**12**- Orçamento Previsto: 4 integrantes \* (((2 horas por semana \* 4 semanas ao mês) \* 4 meses por semestre) \* 3 semestres) = 384 horas.

Valor por hora R$ 7,50.

Valor total R$ 2.880,00.